В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 17.06.2014 г. № 14.574.21.0035 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 2 в период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. выполнялись следующие работы:

2.1 Разработка методов и алгоритмов выполнения реляционных операций с использованием колоночных индексов.

2.2 Разработка методов и алгоритмов сжатия информации с использованием многоядерных ускорителей.

2.3 Формулировка технических требований к программной реализации разрабатываемых методов и алгоритмов.

2.4 Программная реализация разрабатываемых методов и алгоритмов в виде параллельной СУБД с сопроцессором баз данных.

2.5 Разработка программной документации на программную реализацию параллельной СУБД с сопроцессором баз данных.

2.6 Разработка системы тестовых наборов данных для измерения производительности кластерных вычислительных систем при выполнении ресурсоемких операций над сверхбольшими базами данных.

2.7 Разработка программы и методик экспериментальных исследований программной реализации параллельной СУБД с сопроцессором баз данных.

При этом были получены следующие результаты:

1. Разработаны методы и алгоритмы выполнения реляционных операций с использованием колоночных индексов: проекция, выбор, удаление дубликатов, группировка, пересечение, естественное соединение, объединение.

2. Разработаны методы и алгоритмы сжатия информации с использованием многоядерных ускорителей на основе следующих алгоритмов: Run Length Encoding (RLE, кодирование длин серий), Null Suppression (подавление нулей) и LZSS (Lempel-Ziv-Storer-Szymanski).

3. Сформулированы технические требования к программной реализации разрабатываемых методов и алгоритмов. Программная реализация должна быть выполнена в виде экспериментального прототипа параллельной СУБД с сопроцессором баз данных, который должен включать в себя следующие программные компоненты: сопроцессор баз данных, эмулятор мультипроцессоров баз данных, менеджер записей, менеджер таблиц, исполнитель запросов, 	построитель планов запросов.

4. Выполнена программная реализация разрабатываемых методов и алгоритмов в виде параллельной СУБД с сопроцессором баз данных.

5. Разработана программная документация на программную реализацию параллельной СУБД с сопроцессором баз данных в следующем составе. Для программных компонентов: описание программы, текст программы. Для прототипа в целом: текст программы, описание программы, руководство программиста, руководство оператора.

6. Разработана система тестовых наборов данных для измерения производительности кластерных вычислительных систем при выполнении ресурсоемких операций над сверхбольшими базами данных, которая включает в себя 6 различных запросов класса OLTP и 7 запросов класса OLAP.

7. Разработана программа и методики экспериментальных исследований программной реализации параллельной СУБД с сопроцессором баз данных, которая включает в себя набор тестов и методов для проверки работоспособности прототипа параллельной СУБД с сопроцессором баз данных.